BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP HỆ THỐNG GỢI Ý DỰA TRÊN AI

·•🙞✴🙜•·

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD: Nguyễn Dũng

Nhóm SVTH:

Phạm Văn Bảo          - 28211101921

Lê Thanh Hà              - 28211105955

Nguyễn Thành Luân  - 28211106638

Phạm Minh Quân       - 28211150936

Võ Hồ Thành Trung   - 28211101194

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | AI-TBRS(Artificial Intelligence – Travel Booking Recommendation System) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng website đặt tour du lịch tích hợp hệ thống gợi ý dựa trên AI |  |  |
| Ngày bắt đầu | 13/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Dũng Email: dungetic@gmail.com Tel: 0905222507 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Phạm Văn Bảo Email: baopham9424@gmail.com Tel: 0357799434 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Phạm Văn Bảo | baopham9424@gmail.com | 0357799434 |
| Thành viên trong đội | Phạm Minh Quân | pmqkks@gmail.com | 0773587448 |
|  | Võ Hồ Thành Trung | vohothanhtrung@gmail.com | 0779507705 |
|  | Lê Thanh Hà | lthanhha892@gmail.com | 0942843497 |
|  | Nguyễn Thành Luân | nguyenluan05122004@gmail.com | 0859696246 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng website đặt tour du lịch tích hợp hệ thống đặt gợi ý dựa trên AI |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Plan Document |
| Người thực hiện | Lê Thanh Hà |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Võ Hồ Thành Trung | 05/05/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Võ Hồ Thành Trung | 08/05/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | ThS. Nguyễn Dũng | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Phạm Văn Bảo | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Phạm Văn Bảo | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Phạm Minh Quân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Võ Hồ Thành Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Thanh Hà | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thành Luân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	4

1.1. Mục tiêu	4

1.2. Phạm vi tài liệu	4

1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4. Tài liệu tham khảo	4

1.5. Các mức kiểm thử	4

2. CHI TIẾT	5

2.1. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	5

2.2. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	5

2.3. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	5

2.4. Các chức năng không được kiểm thử	5

2.5. Các tài liệu	5

2.6. Lịch trình kiểm thử	6

2.6.1. Sprint 1	6

2.6.2. Sprint 2	7

2.6.3. Sprint 3	8

3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	9

4.1. Phần cứng và phần mềm	9

4.2. Các công cụ hỗ trợ	10

5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	10

# GIỚI THIỆU

## Mục tiêu

Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

## Phạm vi tài liệu

Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký kỹ thuật số RSA”.

Test Plan này xác định các đơn vi kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vi kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

## Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

## Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

## Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

# CHI TIẾT

## Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng kí

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quên mật khẩu

- Xem thông tin tour

- Đặt tour

- Thanh toán

- Xem hóa đơn

## Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Quản lý thông tin cá nhân

- Đánh giá

- Quản lý tour

- Quản lý dịch vụ

- Quản lý đặt tour

- Quản lý đánh giá

- Xem hóa đơn

## Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Tìm kiếm

- Quản lý tài khoản

- Quản lý khuyễn mãi

- Báo cáo thống kê

- ChatBot

## Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

## Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

## Lịch trình kiểm thử

### Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 19/03/2026 | 02/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 10 | Luân Hà |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 15 |  |
|  | Đăng ký | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Luân |
|  | Đăng nhập | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Hà |
|  | Đăng xuất | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Quân |
|  | Quên mật khẩu | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Bảo |
|  | Xem thông tin tour | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Trung |
|  | Đặt tour | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 | Hà |
|  | Thanh toán | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Luân |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 5 | All team |
| 1.3 | Testing | 24/03/2026 | 01/04/2026 | 20 |  |
|  | Đăng ký | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | Hà |
|  | Đăng nhập | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Luân |
|  | Đăng xuất | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Hà |
|  | Quên mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Luân |
|  | Xem thông tin tour | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Hà |
|  | Đặt tour | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | Luân |
|  | Thanh toán | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 4 | Hà |
| 1.4 | Re-testing Sprint 1 | 25/03/2026 | 02/04/2026 | 14 |  |
|  | Đăng ký | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Hà |
|  | Đăng nhập | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Luân |
|  | Đăng xuất | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Hà |
|  | Quên mật khẩu | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Luân |
|  | Xem thông tin tour | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Hà |
|  | Đặt tour | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Luân |
|  | Thanh toán | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Hà |

### Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 03/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 5 | Hà |
| 1.2 | Thiết kế test case | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 14 |  |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Đánh giá | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý tour | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý dịch vụ | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý đặt tour | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý đánh giá | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Xem hóa đơn | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Hà |
| 1.3 | Testing | 10/04/2026 | 13/04/2026 | 12 |  |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Đánh giá | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý đặt tour | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý tour | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Quản lý dịch vụ | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý đánh giá | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Luân |
| 1.4 | Re-testing Sprint 2 | 12/04/2026 | 15/04/2026 | 12 |  |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Đánh giá | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý đặt tour | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý tour | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Quân |
|  | Quản lý dịch vụ | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý đánh giá | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Luân |

### Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 17/04/2026 | 09/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Hà |
| 1.2 | Thiết kế test case | 21/04/2026 | 23/04/2026 | 10 |  |
|  | Tìm kiếm | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý tài khoản | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý khuyến mãi | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Báo cáo thống kê | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Chatbot | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Hà |
| 1.3 | Testing | 26/04/2026 | 07/05/2026 | 10 |  |
|  | Tìm kiếm | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý tài khoản | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý khuyến mãi | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Báo cáo thống kê | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Chatbot | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Luân |
| 1.4 | Re-testing Sprint 3 | 28/04/2026 | 09/05/2026 | 10 |  |
|  | Tìm kiếm | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Quản lý tài khoản | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Luân |
|  | Quản lý khuyến mãi | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Hà |
|  | Báo cáo thống kê | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Luân |
|  | Chatbot | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Hà |

# CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

# MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

## Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop / PC | Intel Core i3 trở lên, tối thiểu 8GB RAM, ổ cứng SSD 256GB | Windows 7 trở lên, các trình duyệt |
| Server triển khai | CPU từ 2 Core, RAM tối thiểu 4GB | Windows Server, Node.js Runtime, MongoDB Database |

## Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2019 / 365 |
| Project Management | GitHub | GitHub Inc. | Mới nhất |
| Project Documentation | Microsoft Word | Microsoft | 2019 / 365 |
| Frontend Development | Next.js | Vercel | 15.x |
| Backend Development | Node.js, Express.js | OpenJS Foundation | Node.js 22.x |
| Database | MongoDB | MongoDB Inc. | 8.x |
| Source Code Management | Git | Software Freedom Conservancy | 2.x |
| API Testing | Postman | Postman Inc. | Mới nhất |
| UI Design | Figma | Figma Inc. | Mới nhất |
| AI Recommendation Support | Google Gemini API | Google | Gemini 2.0 Flash |

# VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Phạm Văn Bảo | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Lê Thanh Hà, Phạm Minh Quân | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Nguyễn Thành Luân, Võ Hồ Thành Trung | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |